Energy Doctor｜S社 Design Disposition Decision Record Rev0.1

ED-DI-002～005｜社内承認用 Disposition Candidate（正本未反映）

| 基準日：2026-09-02 | 判断主体：S社 | 状態：FOR INTERNAL DECISION | Source：Design Issue Log 現行管理正本 |
| --- | --- | --- | --- |

目的：Task2で得られたDesign Review Findingsを含むED-DI-002～005について、S社側の設計判断候補を1枚で整理する。 本書は承認前のDecision Candidateであり、V2.2／Engine／Design Issue LogのClose状態は変更しない。

| Issue | 推奨Disposition Candidate | 採用理由 | 実装・正本影響 | 承認時の決定事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ED-DI-002 WQ-ID⇔Q-ID Traceability | V2.2へ正式Traceability表を新設。1対1を強制せず Direct / Aggregated / Partial / N/A を明示。根拠のない対応はN/A。 | Formal Q側の質問別Unknown処理を公開WQへ推測適用しないため。将来のFormal連携と説明責任を確保。 | V2.2：対応表追加（新規シート又は68へ列追加） Engine：Close後に必要箇所のみ反映 現時点：実装変更なし | ①対応区分4種の採否 ②対応表の格納場所 ③N/A時のUnknown方針 |
| ED-DI-003 Unknown時KPI集約 | Unknown項目を除外し、残存ウェイトを100%へ再正規化する現行方式を正式候補とする。併せて「情報充足率」を別管理し、最低基準未満は INSUFFICIENT_DATA。 | Unknownを0点化せずKPIを継続算出できる。一方、回答不足でも100点尺度になる過信リスクを情報充足率で分離管理。 | V2.2：Unknown集約・情報充足率・最低表示基準を仕様化 Engine：現行再正規化は維持候補。閾値／表示を追加 ※Issue Candidate Uへの適用範囲は別途確定 | ①再正規化の正式採否 ②U値への適用範囲 ③INSUFFICIENT_DATA返却内容 ④最低情報充足率（Pilot前確定可） |
| ED-DI-004 Web_EDI集約方式 | 現行40/20/20/20（設備/エネルギー/建屋/管理）を維持。Web_EDIは「事業所全体の総合状態を示す参考指数」と定義し、Worst-domain penaltyは入れない。分野別状態を併記。 | Task2で単一分野の弱点希釈を確認したが、Guardrail/TOP5との役割分担で補完可能。単一指標へ重大弱点検出まで背負わせない。 | V2.2：Web_EDIの設計意図と分野別表示方針を明記 Engine：算式変更なし A3/LP：分野別状態の併記を検討 | ①40/20/20/20維持 ②Web_EDIの役割定義 ③分野別表示の採用 ④Worst penalty不採用 |
| ED-DI-005 Unknown時Issue可視化 | UnknownをTOP5課題点数へ直接加算せず、「要確認事項」として別枠表示。安全・法令・品質・BCP等のGuardrail対象Unknownは「Guardrail判定保留」として優先表示。 | 「不明＝悪い点ではない」を維持しつつ、「不明＝課題が消える」を防ぐ。TOP5の意味を汚さず情報不足を可視化できる。 | V2.2：要確認事項／Guardrail保留ルールを新設 Engine：Issue Candidate生成とは別レイヤー実装候補 A3/LP：Guardrail→要確認事項→TOP5の表示階層 | ①要確認事項レイヤー採否 ②Guardrail対象Unknownの保留表示 ③TOP5非加点維持 ④ED-DI-002/003との整合 |

S社内推奨の一括Disposition Candidate：ED-DI-002＝正式Traceability表、ED-DI-003＝再正規化＋情報充足率、ED-DI-004＝40/20/20/20維持＋分野別併記、ED-DI-005＝要確認事項レイヤー新設。

実施順序：①本Decision RecordをS社内承認 → ②承認内容をDesign Issue LogへDispositionとして反映 → ③V2.2をまとめて改訂 → ④必要なEngine PatchをClaude Codeへ指示 → ⑤TC-A/B/C＋Task2回帰 → ⑥Task3／Pilotへ。

注記：ED-DI-001はInterim Operational Disposition済みでForms作業のブロッカーではない。Guardrail/TOP5表示逆転はDesign Issue化せず、Task4/A3のUI/Report Review Findingとして継続確認する。